ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области за 2016 год.

г. Липецк

Оглавление

1. Отчет о деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области в 2016 году.

1.1.  Цели  и задачи  деятельности Фонда в 2016 году….............................................3

1.2.  Система управления и организационная структура Фонда капитального ремонта Липецкой области………………………………………………………………………4

1.3. Нормативно-правовое регулирование деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области в 2016 году……………………………………………………………………………………….6

1.4.  Информационно-разъяснительная деятельность Фонда капитального ремонта Липецкой области………………………………………………………………………..6

1.5. Организация работы с обращениями  собственников помещений в многоквартирных домах……………………………………………………………….11

2. Отчет о формировании фонда капитального ремонта на счете (счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области.

2.1. Формирование фонда капитального ремонта на счете(счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области…………………………………………….13

2.2. Учет средств  Фонда капитального ремонта на счете (счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области…………………………………………………………………………………..13

3. Отчет об использовании денежных средств выделенных на административно-хозяйственное обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области, а также средств государственной и муниципальной поддержки на реализацию краткосрочного плана областной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Липецкой области в 2016г.

3.1. Виды и объемы средств, выделенных Фонду капитального ремонта Липецкой области в 2016 г……………………………………………………………………………….………….16

3.2. Отчет о расходовании средств, выделенных на административно-хозяйственное обеспечение Фонду капитального ремонта Липецкой области в 2016 г. ……………16

3.3. Отчет о расходовании средств государственной, муниципальной поддержки, средств  Фонда, формируемых на счете (счетах) областного оператора в 2016г………………………………………………….………………………………….29

4. Отчет об исполнении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области в 2016 г.

4.1. Деятельность Фонда по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области в рамках краткосрочного плана капитального ремонта 2016г………………………………………………………………………………….….29

4.2. Итоги реализации краткосрочных планов (2015-2016гг, 2016г) капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области в 2016г……………………………………………………………………………………..32

1. Отчет о деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области в 2016 году.

  - Цели и задачи деятельности Фонда в 2016 году

Целью деятельности  Фонда капитального ремонта Липецкой области является:

- Планирование и организация проведения качественного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области.

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в  многоквартирных домах.

- Снижение коммунальных платежей собственника, за счет энергосберегающих технологий и за счет повышения энергоэффективности.

- Изменение отношения собственника к общему имуществу многоквартирного дома, повышение уровня ответственности и сознательности.

Для  достижения  данных  целей  областным оператором  в  2016 году  были поставлены следующие задачи:

- организация и проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в

многоквартирных домах в рамках исполнения краткосрочных планов капитального ремонта 2015-2016 годов, 2016 года;

- осуществление нормативно-правового регулирования деятельности Фонда капитального ремонта;

- формирование  финансовой  модели  и  проведение актуализации  программы капитального ремонта;

- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах областного оператора;

- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах областного оператора;

- оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах;

1.2.  Система управления и организационная структура Фонда капитального ремонта Липецкой области

В 2016 году была проведена оптимизация  организационной структуры Фонда капитального ремонта Липецкой области . Структура была пересмотрена несколько раз. Произошли изменения в ранее существующих структурных подразделениях. Структура и штатное расписание Фонда были пересмотрены и сформированы исходя из основных направлений его деятельности для  обеспечения  достижения  поставленных  целей,  а  также возможности решения актуальных ситуационных задач, путем высвобождения части персонала из одного структурного подразделения с закрепленным за ним должностным инструкциям и задачам в другое, с целью более эффективного выполнения возложенного на Фонд капитального ремонта задач.

Организационная структура Фонда капитального ремонта Липецкой области приведена в таблице:

1.3. Нормативно-правовое регулирование деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области в 2016 году

В  части  правового  обеспечения  областной   программы  капитального ремонта  общего  имущества в многоквартирных  домах Липецкой области Фонд капитального ремонта  совместно с Управлением ЖКХ Липецкой области принял участие в разработке  следующих нормативно-правовых актов:

- Постановление администрации Липецкой области от 5 августа 2016 г.           N 341 «Об утверждении порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме».

- Постановление администрации Липецкой области от 21 сентября 2016 г. N 409 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы».

- Постановление администрации Липецкой области от 16 ноября 2016 г. N 467 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории липецкой области на 2017 - 2019 годы».

- Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2016 г. N 306 "Об утверждении порядка передачи областными операторами владельцем специального счета документов и информации, связанной с формированием фонда капитального ремонта, при изменении способа формирования фонда капитального ремонта".

- Постановление администрации Липецкой области от 01 июня  2016 года № 249 «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, который может оплачиваться областным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2016 год».

- Постановление администрации Липецкой области от 5 февраля 2016 года № 57 "Об определении объема средств, которые областной оператор вправе израсходовать на финансирование областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории липецкой области, в 2016 году".

1.4. Информационно-разъяснительная деятельность Фонда капитального ремонта Липецкой области

В  рамках  информационно-разъяснительной  деятельности  специалисты по работе с населением Фонда капитального ремонта Липецкой области   в  течение  года  консультировали  собственников помещений в  многоквартирных домах  по вопросам формирования и реализации программы капитального  ремонта.                                                                      На сайте Фонда капитального ремонта www.kapremont48.ru регулярно актуализировалась информация для собственников помещений (протоколы, Постановления, изменения в ЖК РФ, законодательстве, информация для льготных категорий граждан, часто задаваемые вопросы по капитальному ремонту, информация о подрядных организациях, проводимых конкурсах по отбору подрядных организаций, отчеты о деятельности Фонда, отчеты о выполненных капитальных ремонтах, сведения о собираемости взносов на капитальный ремонт  в разрезе муниципальных образований Липецкой области и другая информация необходимая для собственников помещений многоквартирных домов.

Ежемесячно выполнялась информационная работа на счетах-квитанциях, где была отражена информация о ходе выполнения программы.

Сайт Фонда капитального ремонта www: kapremont48.ru содержит   раздел «Сведения подлежащие размещению на сайте», где доступна информация по сдаче-приемке домов, включающая в себя: выполненные виды работ, стоимость проведенного капитального ремонта.  Данный раздел обновляется ежемесячно.

В структуру сайта Фонда капитального ремонта Липецкой области были  внесены изменения: добавлены разделы для максимально удобной навигации и поиска необходимой информации.

В целях информационно-разъяснительной  деятельности   велась  активная работа со средствами массовой информации (СМИ), которая представлена в таблице:

| Наименование СМИ | Кол-во выходов |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиостанции |  |  |  |
| Радиостанция «Комсомольская правда» | 2 прямых эфира |  | Участие руководителя Фонда в программе «Гость студии» (онлайн-трансляция) по актуальным вопросам капитального ремонта, а также с ответами на звонки радиослушателей. |
| «Маяк» | В течение 14 дней |  | Информация в новостных блоках |
| «Авторадио», «Европа+», «Липецк ФМ», «Радио Дача», «Ретро ФМ» | В течение 1 месяца |  | Размещение новостных блоков: Информация об изменении с 01.01.2017г., размера минимального взноса на капитальный ремонт 2017-2019гг., О выполнении программы по капитальному ремонту и другие актуальные вопросы. |
| Интернет |  |  |  |
| «Город 48» | 8 публикаций, 1 информационный баннер |  | Формат – новости |
| «Липецк медиа» | 2 публикации |  | Заведена спец. рубрика – «Капитальный ремонт» |
| «Липецкое время» | 21 публикация |  | Формат - новости |
| «Первый Липецкий» | 1 публикации |  | Формат - новости |
| «Мост ТВ» | 19 публикаций, 4 эфира в рамках проекта «Белая студия» |  | Формат - новости |
| «Липецк ньюс» | 4 публикации |  | Формат - новости |
| Телевидение |  |  |  |
| «Липецкое время» | 17 сюжетов |  | Формат - новости |
| «ГТРК – новости» | 16 сюжетов |  | Формат - новости |
| «ТВК-новости» | 5 сюжета |  | Формат - новости |
| Программа «Точка зрения» ТВК, с размещением на интернет сайте «Город 48» | 2 эфира |  | Участие генерального директора. |
| «РБК» | 1 эфир |  | Участие генерального директора. |
| Печатные издания |  |  |  |
| «Липецкая газета» | 5 публикаций |  |  |
| «Житье-бытье» | 8 публикации |  |  |
| «Аргументы и факты» | 9 публикаций |  |  |
| «Грязинские известия» | 1 публикация |  |  |
| «Липецкие известия» | 1 публикация |  |  |
| «Российская газета» | 1 публикация |  |  |
| Выпуск собственной информационно-методической литературы и видео материалов |  |  |  |
| Размещение видео ролика на телеканале «Липецкое время» (в рамках эфира телепрограммы «Капитальный ремонт. Вопросы и ответы.») | 1 ролик |  | «Своевременная оплата гарантирует своевременный капитальный ремонт» |
| Программа «Капитальный ремонт. Вопросы и ответы» на телеканале Липецкое время | 2 эфира, 2 повтора, выкладка материала на сайте «Липецкое время», дублирование материала на официальном сайте Фонда капитального ремонта |  | Данная программа инициирована ФКР, выступила пресс-секретарь Фонда. http://lipetsktime.ru/tv/shows/kapitalnyy-remont/#.U-CxFPl_uBI также на сайте Фонда http://kapremont48.ru/about/video/ |
| Выпущена и распространена специализированная газета «Капитальный ремонт». | Общий тираж 40 000 экз. (2 выпуска: апрель, ноябрь 216г.) |  | _______________________ |
| Иные мероприятия |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  | Тема | Наименование СМИ |
| Проведен брифинг – январь 2016 г. | Итоги реализации краткосрочных планов 2014, 2015 гг, информация о последних изменениях в законодательстве в вопросах капитального ремонта, планы на 2016г. |  | «Липецкое время» «Авторадио» «ТВК» «Город 48» «Липецк медиа» Моств ТВ «Регион вести» «Житье-бытье» |
| Проведен брифинг – март 2016 г. | на тему: «Начало массовой претензионно-исковой работе с должниками по уплате взносов на капитальный ремонт» |  | «Липецк медиа» «Липецкое время» «ГТРК-новости» «Молодежный вестник» |
| Открытый чемпионат по решению бизнес-кейсов по вопросу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов - апрель 2016 | Руководитель Фонда и нач. юр. отдела фонда приняли участие в составе экспертной комиссии. |  |  |
| Разработано методическое пособие «Добрососедство в капремонте» - май 2016г. | Методическое пособие отражает важность добрососедских отношений при проведении капитального ремонта. Данное пособие размещено на официальном сайте Фонда, а также предоставляется собственникам при проведении мероприятий, организованных в честь «Международного дня соседей» |  | http://www.kapremont48.ru/News.20160526154512_7565/ |
| ОЭЗ ППТ «Липецк» Участие в выставке «Реальное ЖКХ – 2016» - ноябрь 2016г. | Фонд капитального ремонта принял участие в выставке с экспозицией - «Энергокомфорт 2017». |  | http://www.kapremont48.ru/News.20161110170912_3351/ http://lipetsktime.ru/news/society/zhkkh/ |
| Размещение актуальной информации в социальных сетях. | Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Twitter. |  | https://www.facebook.com/profile.php?id=100014417653420 https://vk.com/kapremont48 https://ok.ru/fkr48?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup https://twitter.com/kapremont48 |

  - Организация работы с обращениями  собственников помещений в многоквартирных домах

Работа с обращениями собственников направлена на обеспечение максимальной открытости информации и ее доступности для собственников всех категорий. Обращения собственников принимаются при личном приеме, по почте, электронной почте, через официальный сайт Фонда, по  телефонам горячей линии.

Поступившие обращения обрабатываются работниками абонентского отдела, для решения вопросов,  в соответствии с действующим законодательством.

В случае поступления обращений, по которым требуется принятие каких-либо мер, работниками абонентского отдела создаются  задачи в электронном онлайн планировщике. Это позволяет организовать полноценное оперативное взаимодействие между всеми структурными подразделениями Фонда, благодаря чему обращения собственников решаются в кратчайшие сроки.

Ответы на наиболее частые обращения собственников публикуются на официальном сайте Фонда.

В 2016 году было принято граждан на личном приеме – 17 656 человек, на телефоны горячей линии поступило 31 693 телефонных звонков, 5 099 обращений на адрес электронной почты info@kapremont.48, 749 вопросов  - на Единый WEB-портал на официальном сайте www.kapremont48.ru.

Количество обращений граждан в Фонд капитального ремонта на личном приеме приведено в таблице :

| Вид обращения | Период I квартал | Период II квартал | Период III квартал | Период IV квартал | Итого за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего личных обращений граждан (устных и письменных) | 4390 | 3331 | 3502 | 6433 | 17656 |
| Всего принятых телефонных звонков на телефонах горячей линии | 8343 | 7777 | 6493 | 9080 | 31693 |
| Принято и отвечено на обращения, поступившие на электронный адрес ФКР info@kapremont.48 , Единый WEB-порталwww.kapremont48.ru, онлайн консультант | 1015 | 879 | 793 | 2412 | 5099 |

Темы обращений:

- получение консультации по уплате взносов на капитальный ремонт;
- получение консультации о проводимом капитальном ремонте;

- получение общей консультации по вопросам капитального ремонта;

- уточнение сведений для внесения изменений в информационную систему.

Динамика поступления обращений граждан в Фонд капитального ремонта

- Отчет о формировании фонда капитального ремонта на счете (счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области

2.1. Формирование фонда капитального ремонта на счете(счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области

В соответствии со ст. 183 Жилищного Кодекса Российской Федерации Фондом капитального ремонта Липецкой области ведется учет средств, поступивших на счет, счета областного оператора в виде взносов на капитальный ремонт, в разрезе каждого многоквартирного дома и по лицевому счету каждого собственника помещений.

В 2016 году средства Фонда капитального ремонта аккумулировались на 20-ти общих счетах областного оператора, открытых в АО «Газпромбанк» на основании проведенного конкурса, а также 490 специальных счетах, открытых в 5  банках, выбранных собственниками.

Количество квитанций, ежемесячно направляемых физическим лицам, являющимся собственниками помещений в домах, формирующих фонд капитального ремонта на общих счетах в среднем составляет 370 000 шт. Юридическим лицам - 500 шт.

Ежемесячное количество направляемых счетов-квитанций собственникам помещений варьируется, в связи с систематической актуализацией базы данных собственников помещений МКД.

2.2      Учет средств Фонда капитального ремонта на счете (счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области

Ежеквартально до 10-го числа, месяца, следующего за отчетным периодом Фондом капитального ремонта Липецкой области направляется отчет в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области  о поступлении денежных средств в соответствии со ст. 172 ЖК РФ, п. 1. ст. 9 Закона  Липецкой области 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Учет собираемости взносов на капитальный ремонт в   в разрезе 20-ти муниципальных образований Липецкой области приведен в таблице:

| Наименование ОМС | Начислено | Оплачено | Средний % собираемости по итогам 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Воловский р-н | 1 648 209,06 | 859 088,93 | 52,12 |
| Грязинский р-н | 74 293 914,00 | 56 480 566,40 | 76,02 |
| Данковский р-н | 47 838 420,30 | 40 487 604,89 | 84,63 |
| Добринский р-н | 15 420 226,73 | 9 594 078,20 | 62,22 |
| Добровский р-н | 2 809 762,99 | 1 788 666,64 | 63,66 |
| Долгоруковский р-н | 5 320 994,23 | 3 382 358,55 | 63,57 |
| Елец г | 126 294 276,00 | 99 652 351,63 | 78,90 |
| Елецкий р-н | 7 349 602,24 | 4 938 901,46 | 67,20 |
| Задонский р-н | 11 483 527,46 | 8 688 431,41 | 75,66 |
| Измалковский р-н | 4 241 499,33 | 2 098 659,65 | 49,48 |
| Краснинский р-н | 5 490 624,30 | 4 265 190,84 | 77,68 |
| Лебедянский р-н | 37 604 822,97 | 29 430 604,11 | 78,26 |
| Лев-Толстовский р-н | 7 521 867,84 | 5 898 867,51 | 78,42 |
| Липецк г | 1 473 819 191,34 | 1 179 675 292,37 | 80,04 |
| Липецкий р-н | 11 636 499,79 | 9 322 119,26 | 80,11 |
| Становлянский р-н | 5 189 414,44 | 3 086 052,42 | 59,47 |
| Тербунский р-н | 5 053 748,99 | 4 318 640,77 | 85,45 |
| Усманский р-н | 14 318 072,02 | 9 813 630,56 | 68,54 |
| Хлевенский р-н | 1 845 148,33 | 1 380 109,34 | 74,80 |
| Чаплыгинский р-н | 15 872 122,49 | 12 814 685,90 | 80,74 |
| Итого: | 1 875 051 944,85 | 1 487 975 900,84 | 79,36 |

Динамика поступления взносов на капитальный ремонт в 2016 году приведена в таблице:

Дебиторская задолженность по общим счетам областного оператора  по состоянию на 31.12.2016 г.  (за весь период начислений) за помещениями, находящимися:

∙             в федеральной собственности: 784 400,82 руб.;

∙             в областной:  59 949,71руб.;

∙             в муниципальной: 11 813 410,84руб.;

∙             коммерческих предприятий: 10 034 047,19 руб.;

∙             физических лиц: 364 380 614,04  руб.

- Отчет об использовании денежных средств выделенных на административно-хозяйственное обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области, а также средств государственной и муниципальной поддержки на реализацию краткосрочного плана областной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Липецкой области в 2016г.

3.1. Виды и объемы средств, выделенных Фонду капитального ремонта Липецкой области в 2016 г.

| Наименование показателя | Поступило средств в 2016г., руб. |
| --- | --- |
| Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 |
| Средства местных бюджетов | 3 370 254,00 7 605 000,00* |
| Итого: | 10 975 254,00 |
| Средства выделенные ФКР на админ-хозяйственную деятельность | 63 789 298,93 |

* -  плательщик по тройственному договору - ДЖКХ адм. г. Липецка

  - Отчет о расходовании средств, выделенных на административно-хозяйственное обеспечение Фонду капитального ремонта Липецкой области в 2016 г.

3.3. Отчет о расходовании средств государственной, муниципальной поддержки, средств Фонда, формируемых на счете областного оператора в 2016г.

| Наименование показателя | КРП | Поступило в 2015г. | Поступило в 2016г. | Перечислено на реализацию программы капитального ремонта МКД в 2015г. | Перечислено на реализацию программы капитального ремонта МКД в 2016г. | Перечислено на реализацию программы капитального ремонта МКД в 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства ГК Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2016гг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 2015-2016гг. | 27 502 395,00 | 0,00 | 2 572 173,15 | 24 930 221,85 | 0,00 |
|  | 2016г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местных бюджетов | 2015-2016гг. | 23 985 431,00 | 3 370 254,00 | 3 622 681,15 | 23 733 003,85 | 0,00 |
|  | 2016г. | 0,00 | 0,00* | 0,00 | 7 605 000,00* | 0,00 |
| Средства собственников жилья | 2015-2016гг. | 0,00 | 0,00 | 68 468 747,54 | 207 691 971,72 | 3 454 280,00 |
|  | 2016г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 927 729,56 | 14 972 358,42 |
| Итого: |  | 51 487 826,00 | 3 370 254,00 | 74 663 601,84 | 766 887 926,98 | 18 426 638,42 |

* -  плательщик по тройственному договору - ДЖКХ адм. г. Липецка

4. Отчет об исполнении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области в 2016г.

4.1. Деятельность Фонда по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области в рамках краткосрочных планов капитального ремонта 2015-2016гг., 2016г.

Фонд капитального ремонта Липецкой области  с целью осуществления функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе по контролю и приемке результатов работ, выполнял следующие задачи:

1) обследование многоквартирных домов, расположенных на территории Липецкой области, с целью составления перечня и видов работ для проведения конкурсов по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

2) подготовка локальных сметных расчетов для определения и обоснования начальной максимальной цены договора, выставляемой на торги для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Липецка и Липецкой области;

3) осуществление контроля за выполнением работ по капитальному ремонту, соответствием объемов, соблюдением графиков производства работ и качеством строительно-монтажных работ, а также за качеством применяемых материалов, изделий, конструкций утвержденных проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами, техническими условиями, нормами охраны труда;

4) обеспечение приемки и проверки проектно-сметной документации, выполненной подрядными организациями для проведения капитального ремонта;

5) осуществление приемки выполненных работ по капитальному ремонту объектов и оформление необходимой технической документации;

6) взаимодействие с подрядными организациями по вопросам, возникающим в ходе исполнения договоров по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

7) изучение и анализ причин, вызывающих срывы сроков и ухудшение качества строительно-монтажных работ, принятие мер по их предупреждению и устранению;

8) участие в работе комиссий по приемке работ после проведения капитального ремонта и сдачи объектов в эксплуатацию;

9) подготовка документации по запросам контролирующих органов, в т.ч. для предъявления претензий к подрядчику в случае нарушения им условий договора;

10) ведение учета законченных капитальным ремонтом МКД и подготовка необходимых данных для составления отчетности.

По состоянию на 31.12.2016 года, согласно краткосрочным планам на 2015-2016 гг. и 2016 г.  работы по капитальному ремонту завершены в полном объеме.

Общая сумма, затраченная  на проведение капитального ремонта по КРП 2015-2016гг. –  333 303 649,26 руб., по КРП 2016г. – 526 674 517,98 руб.

| Категория | Краткосрочный план 2015-2016гг.* |  | Краткосрочный план 2016г. |  | ИТОГО** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| ВСЕГО | 313 МКД* | 313 МКД* | 308 МКД | 308 МКД | 621 МКД | 621 МКД |
| Площадь МКД, тыс.кв.м | 581,48 | 581,48 | 816,54 | 816,54 | 1398,02 | 1398,02 |
| Выполнены СМР | 95 МКД | 95 МКД | 181 МКД | 181 МКД | 276 МКД | 276 МКД |
| Площадь МКД, тыс.кв.м | 216,69 | 216,69 | 463,73 | 463,73 | 680,42 | 680,42 |
| Разработана ПСД | 218 МКД | 218 МКД | 127 МКД | 127 МКД | 345 МКД | 345 МКД |
| Площадь МКД, тыс.кв.м | 364,79 | 364,79 | 352,81 | 352,81 | 717,60 | 717,60 |

* - Справочно: кол-во МКД согласно постановлению администрации Липецкой области от 28.12.2016 г. №536 – 351 МКД (38 МКД также включены в КРП 2016г. по отдельным видам работ (услуг), учтены  столбец № 4,5);

** -  в 9 МКД работы завершены в полном объеме в 2015 г. (общей площадью 37,61 тыс.кв.м),

в 612 МКД работы завершены в полном объеме в 2016 г. (общей площадью 1360,41 тыс.кв.м)

4.2. Итоги реализации краткосрочных планов (2015-2016г., 2016г.) капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области в 2016г.

В соответствии с краткосрочными планами на 2015-2016 гг. (постановление от 12.03.2015 г. №115  в ред. от 28.12.2016 г. №536), на 2016 г. (постановление от 30.06.2015 г. №323 в ред. от 28.12.2016 г. №538) работы выполнены в полном объеме. Перечень МКД и затраченные суммы на проведенный капитальный ремонт в разрезе муниципальных образований Липецкой области приведены в таблицах 1,2:

Таблица 1

| № п/п | Адрес МКД | по этапу 2015-2016 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт факт |  |  |
|  |  | Стоимость капремонта, тыс.руб. | Количество многоквар-тирных домов (МКД),ед. | Площадь отремон-тированных МКД, тыс.м.кв |
|  |  | Всего: |  |  |
| Итого по субъекту: |  | 333 303,65 | 351 | 718,44 |
| Итого по Грязинский муниципальный район: |  | 16 655,43 | 8 | 11,46 |
| 1 | городское поселение г. Грязи, проезд Моторный, д. 5а | 727,73 |  | 0,45 |
| 2 | городское поселение г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д. 58 | 1 913,96 |  | 0,78 |
| 3 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 800,62 |  | 0,53 |
| 4 | городское поселение г. Грязи, ул. Крайняя, д. 7 | 1 017,74 |  | 0,37 |
| 5 | городское поселение г. Грязи, ул. Пионерская, д. 9/10 | 9 084,43 |  | 2,55 |
| 6 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 22 | 975,78 |  | 4,33 |
| 7 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 35 литера а | 324,54 |  | 0,69 |
| 8 | городское поселение г. Грязи, ул. Хлебозаводская, д. 120 | 1 810,62 |  | 1,76 |
| Итого по Данковский муниципальный район: |  | 19 679,88 | 13 | 5,81 |
| 9 | городское поселение г. Данков, ул. Карла Маркса, д. 31 | 531,89 |  | 0,23 |
| 10 | городское поселение г. Данков, ул. Мира, д. 67 | 1 825,34 |  | 0,38 |
| 11 | городское поселение г. Данков, ул. Мира, д.67/1 | 1 764,48 |  | 0,36 |
| 12 | городское поселение г. Данков, ул. Мира, д.67/2 | 1 861,83 |  | 0,37 |
| 13 | городское поселение г. Данков, ул. Мира, д. 69 | 1 811,37 |  | 0,37 |
| 14 | городское поселение г. Данков, ул. Мира, д. 71 | 1 879,52 |  | 0,38 |
| 15 | городское поселение г. Данков, ул. Мира, д.71/1 | 1 848,75 |  | 0,40 |
| 16 | городское поселение г. Данков, ул. Мира, д. 73 | 1 861,77 |  | 0,38 |
| 17 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д.7 кор.1 | 1 857,08 |  | 0,42 |
| 18 | городское поселение г. Данков, ул. Фомичевой, д.2 | 700,00 |  | 1,26 |
| 19 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д.17 | 1 882,10 |  | 0,45 |
| 20 | городское поселение г. Данков, ул. Карла Маркса, д.2 | 1 354,30 |  | 0,41 |
| 21 | городское поселение г. Данков, ул. Карла Маркса, д.4 | 501,44 |  | 0,39 |
| Итого по Город Елец: |  | 28 378,10 | 15 | 56,29 |
| 22 | городской округ город Елец, пер. Мельничный, д.14 | 3 088,93 |  | 0,92 |
| 23 | городской округ город Елец, ул. Ани Гайтеровой, д.25 | 4 636,75 |  | 1,48 |
| 24 | городской округ город Елец, ул. Вермишева, д.3 | 1 599,74 |  | 0,67 |
| 25 | городской округ город Елец, ул. Вермишева, д.5 | 951,90 |  | 0,63 |
| 26 | городской округ город Елец, ул. Вермишева, д.7 | 975,37 |  | 0,77 |
| 27 | городской округ город Елец, ул. Вермишева, д.8 | 1 899,29 |  | 0,52 |
| 28 | городской округ город Елец, ул. Героев, д.21 | 1 449,20 |  | 3,69 |
| 29 | городской округ город Елец, ул. Коммунаров, д.119А | 2 176,28 |  | 2,89 |
| 30 | городской округ город Елец, ул. Маяковского, д.2 | 1 131,17 |  | 0,43 |
| 31 | городской округ город Елец, ул. Свердлова, д.10 | 94,11 |  | 0,15 |
| 32 | городской округ город Елец, ул. Свердлова, д.22 | 1 752,11 |  | 0,85 |
| 33 | городской округ город Елец, ул. Черокманова, д.23 | 8 152,19 |  | 14,58 |
| 34 | городской округ город Елец, ул. Королева, д. 21 | 256,94 |  | 16,12 |
| 35 | городской округ город Елец, ул. Костенко, д. 58а | 128,47 |  | 7,26 |
| 36 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 20 | 85,65 |  | 5,33 |
| Итого по Задонский муниципальный район: |  | 2 632,23 | 3 | 2,40 |
| 37 | городское поселение, г.Задонск, ул. Коммуны, д.22 | 577,48 |  | 0,26 |
| 38 | городское поселение, г.Задонск, ул. Крупской, д.6 | 998,35 |  | 0,37 |
| 39 | городское поселение, г.Задонск, ул. Урицкого, д.5 кор.а | 1 056,39 |  | 1,78 |
| Итого по Лебедянский муниципальный район: |  | 16 599,01 | 3 | 9,54 |
| 40 | городское поселение г.Лебедянь, ул. Строителей, д.1А | 7 160,00 |  | 3,73 |
| 41 | городское поселение г.Лебедянь, ул. Тульская, д.2 | 6 107,10 |  | 4,43 |
| 42 | городское поселение г.Лебедянь, ул. Тургенева, д.16 | 3 331,91 |  | 1,38 |
| Итого по Город Липецк: |  | 240 042,45 | 300 | 614,90 |
| 43 | городской округ, г. Липецк, ул. Стаханова, д.7 | 504,97 |  | 4,30 |
| 44 | городской округ, г. Липецк, городок Студенческий, д.12 | 5 398,12 |  | 1,53 |
| 45 | городской округ, г. Липецк, пл. К.С. Константиновой, д.5 | 5 258,09 |  | 1,46 |
| 46 | городской округ, г. Липецк, пл. К.С. Константиновой, д.6 | 5 237,76 |  | 1,46 |
| 47 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д.20 | 9 493,90 |  | 3,04 |
| 48 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д.28 | 4 131,27 |  | 1,29 |
| 49 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д.29 | 10 932,64 |  | 4,17 |
| 50 | городской округ, г. Липецк, проезд Боевой д.34 | 5 138,02 |  | 5,50 |
| 51 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.6 | 2 810,17 |  | 2,18 |
| 52 | городской округ, г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д.3 | 6 675,18 |  | 1,79 |
| 53 | городской округ, г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д.4 | 6 722,27 |  | 1,64 |
| 54 | городской округ, г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д.5 | 5 751,90 |  | 1,47 |
| 55 | городской округ, г. Липецк, ул. 8 Марта, д.26/4 | 2 190,00 |  | 4,40 |
| 56 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.20 | 5 023,41 |  | 2,26 |
| 57 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.26 | 6 736,60 |  | 2,88 |
| 58 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.32 | 1 650,26 |  | 2,14 |
| 59 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д.7 | 6 802,82 |  | 4,32 |
| 60 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д.8 | 1 997,98 |  | 5,00 |
| 61 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д.28 | 5 727,84 |  | 2,29 |
| 62 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д.77 | 1 797,00 |  | 3,57 |
| 63 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д.87 | 4 746,06 |  | 1,71 |
| 64 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д.88 | 1 444,18 |  | 0,41 |
| 65 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д.9 | 4 870,79 |  | 1,71 |
| 66 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д.90 | 2 521,86 |  | 0,80 |
| 67 | городской округ, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.12 | 6 226,83 |  | 1,63 |
| 68 | городской округ, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.13 | 6 054,78 |  | 1,63 |
| 69 | городской округ, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.14 | 4 866,22 |  | 1,63 |
| 70 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д.31/3 | 10 806,18 |  | 5,58 |
| 71 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д.5/1 | 4 391,00 |  | 8,20 |
| 72 | городской округ, г. Липецк, ул. Краснозаводская, д.3 | 4 789,49 |  | 1,64 |
| 73 | городской округ, г. Липецк, ул. Краснозаводская, д.5 | 9 465,93 |  | 2,86 |
| 74 | городской округ, г. Липецк, ул. Максима Горького, д.17 | 5 723,90 |  | 8,77 |
| 75 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д.51 | 6 795,73 |  | 12,05 |
| 76 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д.1 | 12 219,51 |  | 3,66 |
| 77 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д.3 | 6 576,26 |  | 2,18 |
| 78 | городской округ, г. Липецк, ул. Советская, д.27 | 3 287,00 |  | 6,81 |
| 79 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д.17 | 4 350,00 |  | 8,72 |
| 80 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д.43 | 4 087,24 |  | 6,89 |
| 81 | городской округ, г. Липецк, ул. Юношеская, д.19 | 391,10 |  | 3,08 |
| 82 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 12 | 10,58 |  | 0,66 |
| 83 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 13 | 10,43 |  | 0,65 |
| 84 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 14 | 10,72 |  | 0,67 |
| 85 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 15 | 10,38 |  | 0,65 |
| 86 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 38 | 8,75 |  | 0,90 |
| 87 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 40 | 6,72 |  | 0,46 |
| 88 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 48 | 10,17 |  | 0,69 |
| 89 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 50 | 11,52 |  | 0,79 |
| 90 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 67 | 6,49 |  | 0,45 |
| 91 | городской округ, г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 1 | 5,70 |  | 0,35 |
| 92 | городской округ, г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 2 | 5,82 |  | 0,36 |
| 93 | городской округ, г. Липецк, ул. Осипенко, д. 5 | 6,08 |  | 0,72 |
| 94 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 17 | 10,35 |  | 0,64 |
| 95 | городской округ, г. Липецк, ул. пер. Курако, д. 2 | 10,86 |  | 0,68 |
| 96 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 22 | 10,57 |  | 0,73 |
| 97 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 24 | 10,45 |  | 0,72 |
| 98 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 62 | 7,86 |  | 0,52 |
| 99 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 64 | 8,20 |  | 0,55 |
| 100 | городской округ, г. Липецк, ул. Качалова, д. 6 | 6,33 |  | 0,39 |
| 101 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 47 | 6,63 |  | 0,46 |
| 102 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 49 | 6,61 |  | 0,47 |
| 103 | городской округ, г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 5 | 6,36 |  | 0,40 |
| 104 | городской округ, г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 6 | 6,11 |  | 0,38 |
| 105 | городской округ, г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 7 | 6,11 |  | 0,38 |
| 106 | городской округ, г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 8 | 6,10 |  | 0,38 |
| 107 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 20 | 14,41 |  | 0,90 |
| 108 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 49 | 9,94 |  | 0,65 |
| 109 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 23 | 17,22 |  | 1,07 |
| 110 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 11 | 11,20 |  | 0,70 |
| 111 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 22 | 9,83 |  | 0,61 |
| 112 | городской округ, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 16 | 29,55 |  | 0,70 |
| 113 | городской округ, г. Липецк, ул. И. Франко , д. 6 | 10,47 |  | 0,65 |
| 114 | городской округ, г. Липецк, ул. пер. Челюскинцев, д. 1 | 13,32 |  | 0,65 |
| 115 | городской округ, г. Липецк, ул. пер. Челюскинцев, д. 3 | 6,55 |  | 0,41 |
| 116 | городской округ, г. Липецк, ул. пер. Челюскинцев, д. 2 | 6,61 |  | 0,41 |
| 117 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 15,15 |  | 0,94 |
| 118 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 63 | 6,53 |  | 0,45 |
| 119 | городской округ, г. Липецк, ул. Осипенко, д. 25 | 16,81 |  | 1,04 |
| 120 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 18 | 10,20 |  | 0,63 |
| 121 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 3 | 89,65 |  | 2,69 |
| 122 | городской округ, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 12 | 84,11 |  | 2,58 |
| 123 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 27 | 6,28 |  | 0,39 |
| 124 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 6 | 11,84 |  | 0,74 |
| 125 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 43а | 6,19 |  | 0,43 |
| 126 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 1а | 147,75 |  | 3,63 |
| 127 | городской округ, г. Липецк, ул. Осипенко, д. 13 | 16,64 |  | 1,03 |
| 128 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 22 | 16,32 |  | 1,01 |
| 129 | городской округ, г. Липецк, ул. пер. Челюскинцев, д. 4 | 10,29 |  | 0,64 |
| 130 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 27 | 3 262,52 |  | 2,68 |
| 131 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 17 | 147,04 |  | 3,13 |
| 132 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 19 | 105,34 |  | 2,69 |
| 133 | городской округ, г. Липецк, ул. И.Г. Гришина, д. 4 | 11,71 |  | 0,73 |
| 134 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 34 | 9,39 |  | 0,70 |
| 135 | городской округ, г. Липецк, ул. Осипенко, д. 7 | 6,11 |  | 0,38 |
| 136 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 24 | 16,55 |  | 1,03 |
| 137 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 16 | 16,67 |  | 1,04 |
| 138 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 18 | 11,57 |  | 0,72 |
| 139 | городской округ, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 1 | 23,40 |  | 1,45 |
| 140 | городской округ, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 4 | 11,33 |  | 0,70 |
| 141 | городской округ, г. Липецк, ул. М. Расковой , д. 17 | 102,56 |  | 2,26 |
| 142 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 11 | 255,71 |  | 7,62 |
| 143 | городской округ, г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 22 | 8,50 |  | 0,53 |
| 144 | городской округ, г. Липецк, ул. Гайдара, д. 17 | 11,63 |  | 0,75 |
| 145 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1 | 115,60 |  | 10,67 |
| 146 | городской округ, г. Липецк, ул. Ильича, д. 16 | 165,60 |  | 4,90 |
| 147 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 61 | 6,46 |  | 0,44 |
| 148 | городской округ, г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 11 | 8,28 |  | 0,51 |
| 149 | городской округ, г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 13 | 4,19 |  | 0,26 |
| 150 | городской округ, г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 17 | 8,48 |  | 0,53 |
| 151 | городской округ, г. Липецк, ул. Молодежная, д. 8 | 8,48 |  | 0,53 |
| 152 | городской округ, г. Липецк, ул. Нестерова, д. 1 | 7,36 |  | 0,46 |
| 153 | городской округ, г. Липецк, ул. Нестерова, д. 3 | 7,23 |  | 0,45 |
| 154 | городской округ, г. Липецк, ул. Нестерова, д. 5 | 7,24 |  | 0,45 |
| 155 | городской округ, г. Липецк, ул. Нестерова, д. 7 | 7,36 |  | 0,46 |
| 156 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 27 | 11,82 |  | 0,74 |
| 157 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 9 | 23,47 |  | 1,46 |
| 158 | городской округ, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 2 | 23,22 |  | 1,44 |
| 159 | городской округ, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 2 | 20,33 |  | 1,26 |
| 160 | городской округ, г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23/3 | 11,94 |  | 0,74 |
| 161 | городской округ, г. Липецк, ул. пер. Больничный, д. 1 | 10,55 |  | 0,66 |
| 162 | городской округ, г. Липецк, ул. Аносова, д. 2 | 47,71 |  | 3,26 |
| 163 | городской округ, г. Липецк, ул. Аносова, д. 4 | 20,39 |  | 1,71 |
| 164 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 29 | 56,69 |  | 1,35 |
| 165 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 11 | 59,23 |  | 3,93 |
| 166 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 46 | 6,63 |  | 0,44 |
| 167 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 69 | 21,17 |  | 1,43 |
| 168 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 163 | 37,79 |  | 2,35 |
| 169 | городской округ, г. Липецк, ул. Молодежная, д. 10 | 8,50 |  | 0,53 |
| 170 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д. 6 | 21,44 |  | 1,33 |
| 171 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 11а | 21,36 |  | 1,33 |
| 172 | городской округ, г. Липецк, ул. М. Расковой , д. 13а | 11,75 |  | 0,73 |
| 173 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 20 | 12,27 |  | 0,76 |
| 174 | городской округ, г. Липецк, ул. пер. Больничный, д. 4 | 16,39 |  | 1,02 |
| 175 | городской округ, г. Липецк, ул. пл. Ленина-Соборная, д. 3 | 81,70 |  | 6,44 |
| 176 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 6 | 133,37 |  | 5,12 |
| 177 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 9 | 8 690,80 |  | 3,18 |
| 178 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 12 | 90,67 |  | 2,72 |
| 179 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14 | 57,84 |  | 1,89 |
| 180 | городской округ, г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 2 | 171,52 |  | 4,15 |
| 181 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 2 | 71,00 |  | 1,75 |
| 182 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 21 | 140,71 |  | 3,44 |
| 183 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 31 | 77,94 |  | 1,87 |
| 184 | городской округ, г. Липецк, ул. Гайдара, д. 13 | 30,29 |  | 2,35 |
| 185 | городской округ, г. Липецк, ул. Гайдара, д. 15 | 11,37 |  | 0,73 |
| 186 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 4 | 12,56 |  | 0,84 |
| 187 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 12 | 20,31 |  | 1,26 |
| 188 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 14 | 20,21 |  | 1,26 |
| 189 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 5 | 21,58 |  | 1,34 |
| 190 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 33 | 32,37 |  | 2,25 |
| 191 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 12 | 20,30 |  | 1,26 |
| 192 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 28 | 21,38 |  | 1,33 |
| 193 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д. 4 | 44,41 |  | 2,76 |
| 194 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д. 7 | 21,24 |  | 1,32 |
| 195 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д. 9 | 42,16 |  | 2,62 |
| 196 | городской округ, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 77в | 19,67 |  | 1,22 |
| 197 | городской округ, г. Липецк, ул. Советская, д. 73 | 18,90 |  | 1,18 |
| 198 | городской округ, г. Липецк, ул. Студеновская, д. 15 | 53,40 |  | 3,16 |
| 199 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 1/3 | 9,75 |  | 0,61 |
| 200 | городской округ, г. Липецк, пл. Мира, д. 3 | 115,76 |  | 2,55 |
| 201 | городской округ, г. Липецк, пл. Мира, д. 5 | 114,66 |  | 2,53 |
| 202 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 25а | 91,26 |  | 2,70 |
| 203 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 4 | 147,51 |  | 3,25 |
| 204 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 5 | 116,89 |  | 2,58 |
| 205 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 8 | 59,44 |  | 1,35 |
| 206 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 29 | 20,03 |  | 1,40 |
| 207 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 31 | 20,20 |  | 1,41 |
| 208 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 33 | 20,41 |  | 1,37 |
| 209 | городской округ, г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 25 | 10,13 |  | 0,63 |
| 210 | городской округ, г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 26 | 9,99 |  | 0,62 |
| 211 | городской округ, г. Липецк, ул. Авиационная, д. 38 | 4,87 |  | 0,30 |
| 212 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14а | 57,43 |  | 1,71 |
| 213 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 16 | 77,23 |  | 2,08 |
| 214 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 24 | 58,23 |  | 2,59 |
| 215 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 28а | 74,76 |  | 2,82 |
| 216 | городской округ, г. Липецк, ул. Архангельская, д. 2 | 10,02 |  | 0,62 |
| 217 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 25 | 57,23 |  | 1,36 |
| 218 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 4 | 50,10 |  | 1,35 |
| 219 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 6 | 304,31 |  | 8,11 |
| 220 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 67 | 62,20 |  | 3,12 |
| 221 | городской округ, г. Липецк, ул. Гайдара, д. 2 | 11,14 |  | 0,75 |
| 222 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 11 | 4,08 |  | 0,28 |
| 223 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 6 | 12,82 |  | 0,85 |
| 224 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 8 | 14,58 |  | 0,98 |
| 225 | городской округ, г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 13 | 30,07 |  | 1,87 |
| 226 | городской округ, г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 27 | 16,81 |  | 1,05 |
| 227 | городской округ, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 10 | 15,80 |  | 0,98 |
| 228 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 44 | 21,52 |  | 1,96 |
| 229 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 12а | 6,51 |  | 0,40 |
| 230 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 5б | 37,48 |  | 2,63 |
| 231 | городской округ, г. Липецк, ул. С. Кондарева, д. 11 | 10,13 |  | 0,63 |
| 232 | городской округ, г. Липецк, ул. С. Кондарева, д. 13 | 10,23 |  | 0,64 |
| 233 | городской округ, г. Липецк, ул. С. Кондарева, д. 15 | 10,06 |  | 0,63 |
| 234 | городской округ, г. Липецк, ул. С. Кондарева, д. 17 | 9,95 |  | 0,62 |
| 235 | городской округ, г. Липецк, ул. С. Кондарева, д. 7 | 10,14 |  | 0,63 |
| 236 | городской округ, г. Липецк, ул. С. Кондарева, д. 9 | 10,24 |  | 0,64 |
| 237 | городской округ, г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, д. 4 | 19,68 |  | 1,22 |
| 238 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 39а | 9,20 |  | 0,72 |
| 239 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 186 | 7,53 |  | 0,51 |
| 240 | городской округ, г. Липецк, ул. Молодежная, д. 12 | 9,14 |  | 0,62 |
| 241 | городской округ, г. Липецк, ул. Молодежная, д. 14 | 9,08 |  | 0,62 |
| 242 | городской округ, г. Липецк, ул. Молодежная, д. 16 | 4,61 |  | 0,32 |
| 243 | городской округ, г. Липецк, ул. Писарева Д., д. 35 | 9,48 |  | 0,65 |
| 244 | городской округ, г. Липецк, ул. Писарева Д., д. 4 | 14,40 |  | 0,98 |
| 245 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 16 | 9,55 |  | 0,65 |
| 246 | городской округ, г. Липецк, ул. Б. Хмельницкого, д. 2 | 3,94 |  | 0,27 |
| 247 | городской округ, г. Липецк, ул. Центральная, д. 6 | 9,12 |  | 0,62 |
| 248 | городской округ, г. Липецк, ул. пер. Рудный, д. 1 | 44,96 |  | 1,03 |
| 249 | городской округ, г. Липецк, ул. пер. Рудный, д. 3 | 66,38 |  | 1,53 |
| 250 | городской округ, г. Липецк, ул. пер. Рудный, д. 5 | 44,86 |  | 1,06 |
| 251 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 35 | 18,38 |  | 1,26 |
| 252 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 2 | 8,10 |  | 0,55 |
| 253 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 45 | 40,20 |  | 2,16 |
| 254 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 35б | 42,70 |  | 3,41 |
| 255 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 10 | 71,33 |  | 1,69 |
| 256 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 8 | 114,85 |  | 3,48 |
| 257 | городской округ, г. Липецк, ул. Островского, д. 13 | 115,73 |  | 2,55 |
| 258 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д. 11а | 42,86 |  | 2,93 |
| 259 | городской округ, г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 12 | 47,18 |  | 3,48 |
| 260 | городской округ, г. Липецк, ул. Пушкина, д. 14 | 17,59 |  | 1,20 |
| 261 | городской округ, г. Липецк, ул. Студеновская, д. 5 | 63,70 |  | 3,44 |
| 262 | городской округ, г. Липецк, ул. Титова, д. 7/1 | 60,00 |  | 3,79 |
| 263 | городской округ, г. Липецк, ул. Титова, д. 7/2 | 16,46 |  | 3,82 |
| 264 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 88 | 143,19 |  | 3,40 |
| 265 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 92а | 144,03 |  | 3,52 |
| 266 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 25 | 47,57 |  | 5,72 |
| 267 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 37 | 23,36 |  | 1,36 |
| 268 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 109 | 61,29 |  | 2,98 |
| 269 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 115/2 | 62,32 |  | 3,37 |
| 270 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 117 | 60,94 |  | 3,20 |
| 271 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/1 | 84,58 |  | 4,57 |
| 272 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/2 | 61,28 |  | 3,29 |
| 273 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123 | 61,10 |  | 3,25 |
| 274 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 26 | 26,11 |  | 1,45 |
| 275 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 37 | 47,83 |  | 2,15 |
| 276 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 49 | 76,39 |  | 3,38 |
| 277 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 71 | 74,30 |  | 4,20 |
| 278 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75 | 73,32 |  | 4,05 |
| 279 | городской округ, г. Липецк, ул. Желябова, д. 28а | 46,60 |  | 2,69 |
| 280 | городской округ, г. Липецк, ул. Островского, д. 15 | 146,21 |  | 3,22 |
| 281 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/2 | 59,70 |  | 3,21 |
| 282 | городской округ, г. Липецк, ул. Титова, д. 7/5 | 60,50 |  | 3,26 |
| 283 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 21 | 46,35 |  | 2,78 |
| 284 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/2 | 61,98 |  | 3,30 |
| 285 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 111/1 | 83,80 |  | 3,50 |
| 286 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/2 | 76,44 |  | 3,44 |
| 287 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 30 | 143,83 |  | 3,41 |
| 288 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 43 | 60,35 |  | 3,47 |
| 289 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 51/3 | 59,64 |  | 2,68 |
| 290 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 27 | 29,95 |  | 2,28 |
| 291 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 27а | 18,32 |  | 1,36 |
| 292 | городской округ, г. Липецк, ул. Папина, д. 21 | 144,27 |  | 3,18 |
| 293 | городской округ, г. Липецк, ул. Папина, д. 21/2 | 115,83 |  | 3,50 |
| 294 | городской округ, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 61 | 136,47 |  | 3,45 |
| 295 | городской округ, г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 13 | 12,86 |  | 3,62 |
| 296 | городской округ, г. Липецк, ул. Студеновская, д. 19 | 26,29 |  | 1,52 |
| 297 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/1 | 59,90 |  | 4,25 |
| 298 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 14 | 56,23 |  | 1,67 |
| 299 | городской округ, г. Липецк, ул. Трубная, д. 43 | 5,19 |  | 0,28 |
| 300 | городской округ, г. Липецк, ул. Ударников, д. 91 | 2,75 |  | 0,15 |
| 301 | городской округ, г. Липецк, ул. Б. Хмельницкого, д. 4 | 4,89 |  | 0,26 |
| 302 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 61б | 59,08 |  | 3,17 |
| 303 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 94 | 58,20 |  | 3,13 |
| 304 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 33а | 47,42 |  | 2,55 |
| 305 | городской округ, г. Липецк, ул. Архангельская, д. 7 | 23,80 |  | 1,28 |
| 306 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2 | 36,49 |  | 2,50 |
| 307 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28 | 40,28 |  | 2,80 |
| 308 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 34/2 | 66,62 |  | 3,58 |
| 309 | городской округ, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9 | 6,71 |  | 0,36 |
| 310 | городской округ, г. Липецк, ул. МПС, д. 6 | 4,72 |  | 0,25 |
| 311 | городской округ, г. Липецк, ул. Пушкина, д. 13 | 29,37 |  | 1,58 |
| 312 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 3/1 | 60,05 |  | 3,23 |
| 313 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 4 | 47,46 |  | 2,55 |
| 314 | городской округ, г. Липецк, ул. Титова, д. 7/4 | 59,12 |  | 3,18 |
| 315 | городской округ, г. Липецк (Дачный), ул. Центральная, д. 7 | 8,45 |  | 0,45 |
| 316 | городской округ, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 23 | 6,27 |  | 0,34 |
| 317 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 65а | 29,21 |  | 1,57 |
| 318 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 98 | 45,90 |  | 2,47 |
| 319 | городской округ, г. Липецк, ул. Архангельская, д. 13 | 22,20 |  | 1,19 |
| 320 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 26 | 53,93 |  | 2,90 |
| 321 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 3 | 58,98 |  | 3,17 |
| 322 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 48/2 | 66,35 |  | 3,56 |
| 323 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 62/1 | 60,48 |  | 3,25 |
| 324 | городской округ, г. Липецк, ул. Малые Ключи, д. 1 | 63,45 |  | 3,41 |
| 325 | городской округ, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 3 | 87,68 |  | 4,71 |
| 326 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 1/1 | 48,18 |  | 2,59 |
| 327 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 115/1 | 85,42 |  | 3,57 |
| 328 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 119/1 | 85,81 |  | 3,59 |
| 329 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 119/2 | 62,62 |  | 2,62 |
| 330 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/2 | 61,98 |  | 2,59 |
| 331 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 129 | 35,64 |  | 1,49 |
| 332 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 79 | 98,75 |  | 4,13 |
| 333 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/1 | 85,15 |  | 3,56 |
| 334 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 35 | 60,51 |  | 3,86 |
| 335 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 21 | 2 825,58 |  | 0,97 |
| 336 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 20 | 2 479,97 |  | 2,77 |
| 337 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 12 | 643,83 |  | 1,88 |
| 338 | городской округ, г. Липецк, ул. Советская, д. 71 | 5 729,75 |  | 2,04 |
| 339 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 16 | 1 089,81 |  | 1,66 |
| 340 | городской округ, г. Липецк, пл. Константиновой, д.7 | 134,09 |  | 0,72 |
| 341 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 15 | 754,15 |  | 1,67 |
| 342 | городской округ, г. Липецк, ул. Осипенко, д. 8а | 506,50 |  | 0,96 |
| Итого по Липецкий муниципальный район: |  | 5 898,84 | 5 | 8,19 |
| 343 | Новодеревенский сельсовет, д.Новая Деревня, ул. Механизаторов, д.1 | 1 144,08 |  | 0,93 |
| 344 | Вербиловский сельсовет, с.Вербилово, ул. Плеханова, д.25а | 869,45 |  | 3,47 |
| 345 | Ленинский сельсовет, с.Троицкое, ул. Октябрьская, д.89 | 904,73 |  | 2,97 |
| 346 | Ленинский сельсовет, с.Троицкое, ул. Пушкина, д.77 | 1 435,33 |  | 0,41 |
| 347 | Ленинский сельсовет, с.Троицкое, ул. Пушкина, д.79 | 1 545,26 |  | 0,41 |
| Итого по Тербунский муниципальный район: |  | 1 258,00 | 1 | 0,42 |
| 348 | Тербунский сельсовет, с.Тербуны, ул. Ленина, д.109 | 1 258,00 |  | 0,42 |
| Итого по Усманский муниципальный район: |  | 1 599,70 | 2 | 1,43 |
| 349 | городское поселение г. Усмань, ул. К.Маркса, д. 28 | 14,72 |  | 0,27 |
| 350 | городское поселение г. Усмань, ул.Школьная, д. 9 | 1 584,98 |  | 1,16 |
| Итого по Чаплыгинский муниципальный район: |  | 560,01 | 1 | 0,42 |
| 351 | городское поселение, г.Чаплыгин, ул. Крупской, д. 34 | 560,01 |  | 0,42 |

Таблица 2

| № п/п | Адрес МКД | по этапу 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт факт |  |  |
|  |  | Стоимость капремонта, тыс.руб. | Количество многоквар-тирных домов (МКД),ед. | Площадь отремон-тированных МКД, тыс.м.кв |
|  |  | Всего: |  |  |
| Итого по субъекту: |  | 526 674,52 | 308 | 816,54 |
| Итого по Воловский район: |  | 10,00 | 1 | 0,49 |
| 1 | Васильевский сельсовет, с. Васильевка, ул. Парковая, д. 9 | 10,00 |  | 0,49 |
| Итого по Грязинский район: |  | 15 473,70 | 17 | 8,58 |
| 2 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 17 | 625,71 |  | 0,53 |
| 3 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 27 | 790,97 |  | 0,45 |
| 4 | городское поселение г. Грязи, ул. Коммунальная, д. 3 | 1 253,49 |  | 0,77 |
| 5 | городское поселение г. Грязи, ул. Красная Площадь, д. 1а | 514,12 |  | 0,29 |
| 6 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 37 | 472,00 |  | 0,30 |
| 7 | городское поселение г. Грязи, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 068,28 |  | 0,56 |
| 8 | городское поселение г. Грязи, ул. Челюскина, д. 21 | 1 175,51 |  | 0,64 |
| 9 | городское поселение г. Грязи, ул. Челюскина, д. 24 | 1 040,00 |  | 0,56 |
| 10 | городское поселение г. Грязи, ул. Челюскина, д. 25 | 1 037,50 |  | 0,79 |
| 11 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 1 | 880,03 |  | 0,54 |
| 12 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 3 | 1 418,12 |  | 0,69 |
| 13 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 16 | 875,32 |  | 0,49 |
| 14 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 17 | 1 136,03 |  | 0,54 |
| 15 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 18 | 1 047,38 |  | 0,45 |
| 16 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 19 | 857,01 |  | 0,42 |
| 17 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 20 | 638,16 |  | 0,31 |
| 18 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 25 | 644,07 |  | 0,25 |
| Итого по Данковский район: |  | 29 244,76 | 21 | 22,56 |
| 19 | городское поселение г. Данков, пер. Победы, д. 1 | 1 811,68 |  | 2,00 |
| 20 | городское поселение г. Данков, пер. Победы, д. 3 | 1 969,80 |  | 2,00 |
| 21 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 7 | 1 670,54 |  | 2,43 |
| 22 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 10 | 2 052,58 |  | 1,39 |
| 23 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 11 | 2 148,66 |  | 3,78 |
| 24 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 12 | 3 430,63 |  | 1,49 |
| 25 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 14 | 1 604,63 |  | 1,01 |
| 26 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 16 | 4 052,77 |  | 1,89 |
| 27 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 12 | 3 637,60 |  | 1,29 |
| 28 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 21 | 1 042,32 |  | 0,69 |
| 29 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 23 | 1 051,69 |  | 0,61 |
| 30 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 26 | 211,85 |  | 0,68 |
| 31 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 28 | 114,77 |  | 0,29 |
| 32 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 30 | 211,86 |  | 0,65 |
| 33 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 32 | 114,93 |  | 0,30 |
| 34 | городское поселение г. Данков, ул. Мира, д. 69/1 | 1 894,48 |  | 0,38 |
| 35 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 7 | 500,56 |  | 0,33 |
| 36 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 9 | 498,98 |  | 0,33 |
| 37 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 11 | 633,56 |  | 0,41 |
| 38 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 13 | 486,34 |  | 0,34 |
| 39 | городское поселение г. Данков, ул. Урицкого д. 19 | 104,55 |  | 0,29 |
| Итого по Добринский район: |  | 5 111,86 | 7 | 2,84 |
| 40 | Богородицкий сельсовет, ж/д ст. Плавица, ул. Зеленая, д. 6 | 1 228,67 |  | 0,42 |
| 41 | Дубовской сельсовет, с.Дубовое, ул. Лермонтова, д. 44 | 932,96 |  | 0,43 |
| 42 | Петровский сельсовет, п.Свх Петровский, ул. Заболотная, д. 3 | 1 418,38 |  | 0,26 |
| 43 | Петровский сельсовет, п.Свх Петровский, ул. Заболотная, д. 4 | 1 379,23 |  | 0,26 |
| 44 | Дубовской сельсовет, с.Дубовое, ул. Лермонтова, д. 42 | 37,04 |  | 0,45 |
| 45 | Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. Октябрьская, д. 39 | 75,37 |  | 0,65 |
| 46 | Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. Кооперативная, д. 9 | 40,20 |  | 0,37 |
| Итого по Добровский район: |  | 1 084,99 | 2 | 0,86 |
| 47 | Трубетчинский сельсовет, с.Трубетчино, ул. Почтовая, д. 12 | 1 031,86 |  | 0,25 |
| 48 | Добровский сельсовет, с.Доброе, пер. Ленина, д. 3 | 53,13 |  | 0,61 |
| Итого по Долгоруковский район: |  | 1 672,21 | 3 | 2,00 |
| 49 | Долгоруковский сельсовет, с.Долгоруково, ул. Мичурина, д. 9 | 1 547,80 |  | 0,72 |
| 50 | Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 27 | 96,36 |  | 0,76 |
| 51 | Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. Терешковой, д. 16 | 28,05 |  | 0,53 |
| Итого по Город Елец: |  | 41 492,84 | 28 | 107,49 |
| 52 | городской округ город Елец, пер. Мельничный, д. 12 | 2 068,00 |  | 2,20 |
| 53 | городской округ город Елец, ул. Александровская, д. 19 | 1 400,00 |  | 3,13 |
| 54 | городской округ город Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 3 | 1 396,91 |  | 1,46 |
| 55 | городской округ город Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 5 | 3 254,55 |  | 1,46 |
| 56 | городской округ город Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 7 | 1 571,76 |  | 0,82 |
| 57 | городской округ город Елец, ул. Коммунаров, д. 7 | 936,82 |  | 1,28 |
| 58 | городской округ город Елец, ул. Кооперативная, д. 11 | 834,66 |  | 0,41 |
| 59 | городской округ город Елец, ул. Королева, д. 21 | 9 828,99 |  | 16,12 |
| 60 | городской округ город Елец, ул. Костенко, д. 58а | 4 914,49 |  | 7,26 |
| 61 | городской округ город Елец, ул. Лермонтова, д. 11 | 840,84 |  | 0,44 |
| 62 | городской округ город Елец, ул. Льва Толстого, д. 28 | 1 089,68 |  | 0,56 |
| 63 | городской округ город Елец, ул. Октябрьская, д. 110 | 588,97 |  | 0,41 |
| 64 | городской округ город Елец, ул. Октябрьская, д. 121 | 320,78 |  | 0,25 |
| 65 | городской округ город Елец, ул. Орджоникидзе, д. 58 | 857,20 |  | 0,29 |
| 66 | городской округ город Елец, ул. Орджоникидзе, д. 60 | 628,94 |  | 0,20 |
| 67 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 20 | 3 276,09 |  | 5,33 |
| 68 | городской округ город Елец, ул. Спутников, д. 11 | 1 139,57 |  | 2,97 |
| 69 | городской округ город Елец, ул. Черокманова, д. 17 | 1 623,28 |  | 9,01 |
| 70 | городской округ город Елец, ул. Александровская, д. 1А | 326,90 |  | 5,76 |
| 71 | городской округ город Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 11 | 69,65 |  | 2,05 |
| 72 | городской округ город Елец, ул. Королева, д. 11 | 184,85 |  | 4,81 |
| 73 | городской округ город Елец, ул. Радиотехническая, д. 6 | 292,62 |  | 3,43 |
| 74 | городской округ город Елец, ул. Радиотехническая, д. 8 | 239,30 |  | 5,21 |
| 75 | городской округ город Елец, ул. Радиотехническая, д. 18 | 312,38 |  | 4,38 |
| 76 | городской округ город Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 15 | 2 790,00 |  | 4,92 |
| 77 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 18 | 156,80 |  | 5,35 |
| 78 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 24 | 235,20 |  | 7,31 |
| 79 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 26 | 313,60 |  | 10,69 |
| Итого по Елецкий район: |  | 4 737,62 | 8 | 3,35 |
| 80 | Елецкий сельсовет, п.Елецкий, ул. Школьная, д. 2 | 1 302,51 |  | 0,63 |
| 81 | Елецкий сельсовет, п.Елецкий, ул. Школьная, д. 4 | 625,18 |  | 0,24 |
| 82 | Елецкий сельсовет, п.Елецкий, ул. Школьная, д. 6 | 1 192,33 |  | 0,35 |
| 83 | Елецкий сельсовет, п.Елецкий, ул. Школьная, д. 10 | 773,18 |  | 0,36 |
| 84 | Нижневоргольский сельсовет, п.Газопровод, ул. Советская, д. 4 | 750,10 |  | 0,63 |
| 85 | Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Советская, д. 5 | 32,53 |  | 0,37 |
| 86 | Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Советская, д. 7 | 32,01 |  | 0,37 |
| 87 | Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ Жизни, ул. Советская, д. 11 | 29,78 |  | 0,39 |
| Итого по Задонский район: |  | 1 591,12 | 4 | 2,20 |
| 88 | городское поселение, г.Задонск, ул. Советская, д. 34 | 1 410,24 |  | 0,60 |
| 89 | Ольшанский сельсовет, п. Освобождение, ул. Заводская, д. 35 | 40,44 |  | 0,45 |
| 90 | Ольшанский сельсовет, п. Освобождение, ул. Заводская, д. 37 | 40,44 |  | 0,45 |
| 91 | городское поселение, г.Задонск, ул. Крупской, д. 13а | 100,00 |  | 0,70 |
| Итого по Измалковский район: |  | 1 000,61 | 2 | 0,82 |
| 92 | Измалковский сельсовет, с.Измалково, ул. Ленина, д. 40 | 946,82 |  | 0,41 |
| 93 | Измалковский сельсовет, с.Измалково, ул. Ленина, д. 27 | 53,80 |  | 0,41 |
| Итого по Краснинский район: |  | 2 300,76 | 5 | 3,70 |
| 94 | Александровский сельсовет, п.Краснинский, ул. Социалистическая, д. 45 | 1 013,74 |  | 0,83 |
| 95 | Александровский сельсовет, п.Краснинский, ул. Социалистическая, д. 47 | 1 159,71 |  | 0,78 |
| 96 | Краснинский сельсовет, с.Красное, ул. Садовая, д. 38 | 15,05 |  | 0,39 |
| 97 | Александровский сельсовет, п.Краснинский , ул. Социалистическая, д. 46 | 60,00 |  | 0,82 |
| 98 | Александровский сельсовет, п.Краснинский , ул. Социалистическая, д. 43 | 52,27 |  | 0,88 |
| Итого по Лебедянский район: |  | 2 719,05 | 16 | 12,06 |
| 99 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Ленина, д. 44 | 1 030,00 |  | 0,76 |
| 100 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Советской Армии, д. 1 | 1 333,20 |  | 3,58 |
| 101 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Советская, д. 82 | 69,00 |  | 1,11 |
| 102 | Агрономовский сельсовет, п.свх. Агроном , ул. Мичурина, д. 23 | 42,00 |  | 0,58 |
| 103 | Покровоказацкий сельсовет, сл. Покрово-Казацкая, ул.Воронежская, д. 34 | 10,00 |  | 0,22 |
| 104 | Троекуровский сельсовет, с. Троекурово, ул. Ленина, д. 7 | 10,00 |  | 0,4 |
| 105 | Большепоповский сельсовет, п. Сахарный завод, ул. Октябрьская , д. 1 | 10,00 |  | 0,63 |
| 106 | Большепоповский сельсовет, с. Большое Попово, ул. Центральная усадьба, д. 31 | 10,00 |  | 0,63 |
| 107 | Покровоказацкий сельсовет, сл. Покрово-Казацкая, ул.Юбилейная, д. 3 | 40,00 |  | 0,63 |
| 108 | Троекуровский сельсовет, с. Троекурово, ул. Комсомольская, д. 1 | 10,00 |  | 0,62 |
| 109 | городское поселение г.Лебедянь, ул. Мира, д. 6 | 14,95 |  | 0,42 |
| 110 | городское поселение г.Лебедянь, ул. Воронежская, д. 30а | 9,00 |  | 0,23 |
| 111 | Троекуровский сельсовет, с.Троекурово, ул. Ленина, д. 4 | 10,00 |  | 0,37 |
| 112 | городское поселение г.Лебедянь, ул. Тульская, д. 12 | 56,00 |  | 0,76 |
| 113 | городское поселение г.Лебедянь, ул. Антонова, д. 16 | 14,00 |  | 0,47 |
| 114 | городское поселение г.Лебедянь, ул. Спортивная, д. 4а | 50,90 |  | 0,69 |
| Итого по Лев-Толстовский район: |  | 5 655,53 | 10 | 4,39 |
| 115 | Лев-Толстовский сельсовет, п.Лев Толстой, ул. Садовая 2-я, д. 6 | 858,77 |  | 0,43 |
| 116 | Лев-Толстовский сельсовет, п.Лев Толстой, ул. Садовая 2-я, д. 7 | 1 850,00 |  | 0,78 |
| 117 | Лев-Толстовский сельсовет, п.Лев Толстой, ул. Садовая 2-я, д. 8 | 1 850,00 |  | 0,77 |
| 118 | Лев-Толстовский сельсовет, п.Лев Толстой, ул. Садовая 2-я, д. 9 | 915,00 |  | 0,78 |
| 119 | Лев-Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Привокзальная, д. 29 | 35,48 |  | 0,23 |
| 120 | Лев-Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Привокзальная, д. 31 | 37,96 |  | 0,24 |
| 121 | Лев-Толстовский сельсовет, п.Лев Толстой, ул. Привокзальная, д. 17 | 17,94 |  | 0,18 |
| 122 | Лев-Толстовский сельсовет, п.Лев Толстой, ул. Привокзальная, д. 19 | 21,59 |  | 0,33 |
| 123 | Лев-Толстовский сельсовет, п.Лев Толстой, ул. Привокзальная, д. 27 | 35,79 |  | 0,34 |
| 124 | Лев-Толстовский сельсовет, п.Лев Толстой, ул. Привокзальная, д. 33 | 33,00 |  | 0,32 |
| Итого по Город Липецк: |  | 397 306,60 | 138 | 619,73 |
| 125 | городской округ, г. Липецк, Студенческий городок, д. 24 | 972,10 |  | 3,68 |
| 126 | городской округ, г. Липецк, пер. Рудный, д. 1 | 3 219,31 |  | 1,03 |
| 127 | городской округ, г. Липецк, пер. Рудный, д. 3 | 4 437,77 |  | 1,53 |
| 128 | городской округ, г. Липецк, пер. Рудный, д. 5 | 3 281,34 |  | 1,06 |
| 129 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 5 | 539,00 |  | 2,58 |
| 130 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 6 | 4 361,91 |  | 5,12 |
| 131 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 8 | 4 877,03 |  | 1,35 |
| 132 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 11 | 36,51 |  | 7,62 |
| 133 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 16 | 10 070,50 |  | 6,30 |
| 134 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 19 | 3 792,00 |  | 4,07 |
| 135 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 24 | 11 369,53 |  | 6,57 |
| 136 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 25а | 6 917,27 |  | 2,70 |
| 137 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 88 | 1 986,82 |  | 3,40 |
| 138 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 92 | 4 273,05 |  | 4,51 |
| 139 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 92а | 6 357,11 |  | 3,52 |
| 140 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 12 | 4 373,83 |  | 3,05 |
| 141 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 12 | 4 170,00 |  | 2,72 |
| 142 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14 | 3 247,66 |  | 1,89 |
| 143 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14а | 3 481,99 |  | 1,71 |
| 144 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 16 | 11,03 |  | 2,08 |
| 145 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 24 | 2 381,61 |  | 2,59 |
| 146 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 30а | 5 344,70 |  | 3,54 |
| 147 | городской округ, г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 2 | 576,49 |  | 4,15 |
| 148 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 1 | 4 659,57 |  | 1,68 |
| 149 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 2 | 3 325,97 |  | 1,75 |
| 150 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 3 | 2 738,48 |  | 0,68 |
| 151 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 4 | 1 287,49 |  | 1,35 |
| 152 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 6 | 6 338,73 |  | 8,11 |
| 153 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 7 | 2 784,04 |  | 0,69 |
| 154 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 15 | 10 376,01 |  | 2,74 |
| 155 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 17 | 4 605,98 |  | 3,13 |
| 156 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 19 | 1 791,32 |  | 2,69 |
| 157 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 21 | 2 637,42 |  | 3,44 |
| 158 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 23 | 5 260,97 |  | 2,82 |
| 159 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 25 | 1 151,55 |  | 1,36 |
| 160 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 29 | 3 486,73 |  | 1,35 |
| 161 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 30 | 25,35 |  | 3,41 |
| 162 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 31 | 4 364,48 |  | 1,87 |
| 163 | городской округ, г. Липецк, ул. Жуковского, д. 6 | 3 837,75 |  | 2,76 |
| 164 | городской округ, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 11 | 3 580,11 |  | 2,00 |
| 165 | городской округ, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 16 | 3 652,84 |  | 1,39 |
| 166 | городской округ, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 23 | 10 884,28 |  | 5,36 |
| 167 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/3 | 3 810,71 |  | 2,49 |
| 168 | городской округ, г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 23 | 3 473,35 |  | 0,67 |
| 169 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 1а | 9 139,81 |  | 3,63 |
| 170 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 2 | 4 830,53 |  | 2,00 |
| 171 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 8 | 2 928,97 |  | 3,48 |
| 172 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 10 | 971,24 |  | 1,69 |
| 173 | городской округ, г. Липецк, ул. Липовская, д. 1А | 11 741,70 |  | 4,51 |
| 174 | городской округ, г. Липецк, ул. Липовская, д. 7/2 | 8 998,80 |  | 4,60 |
| 175 | городской округ, г. Липецк, ул. Папина, д. 21/2 | 16,54 |  | 3,50 |
| 176 | городской округ, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33а | 10 095,25 |  | 3,61 |
| 177 | городской округ, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 35а | 10 830,02 |  | 3,48 |
| 178 | городской округ, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 61 | 10 710,72 |  | 3,45 |
| 179 | городской округ, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 63а | 9 851,78 |  | 2,96 |
| 180 | городской округ, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 70а | 5 013,04 |  | 1,37 |
| 181 | городской округ, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 78 | 3 955,36 |  | 1,36 |
| 182 | городской округ, г. Липецк, ул. Пришвина, д. 16 | 8 960,12 |  | 4,63 |
| 183 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 3 | 1 489,37 |  | 2,69 |
| 184 | городской округ, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 6 | 5 617,86 |  | 3,47 |
| 185 | городской округ, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 12 | 1 813,43 |  | 2,58 |
| 186 | городской округ, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 16 | 5,20 |  | 0,70 |
| 187 | городской округ, г. Липецк, мкр. 9-й, д. 3 | 3 232,16 |  | 6,04 |
| 188 | городской округ, г. Липецк, мкр. 15-й, д. 29 | 9 532,14 |  | 14,25 |
| 189 | городской округ, г. Липецк, мкр. 15-й, д. 33 | 1 588,61 |  | 2,36 |
| 190 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 29А | 6 699,07 |  | 9,51 |
| 191 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 19 | 3 176,75 |  | 5,55 |
| 192 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 10 | 6 864,80 |  | 11,85 |
| 193 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37 | 1 701,27 |  | 2,18 |
| 194 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 41 | 2 547,03 |  | 4,57 |
| 195 | городской округ, г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 1 | 6 466,07 |  | 8,05 |
| 196 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 53 | 8 041,29 |  | 12,70 |
| 197 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 89 | 19 474,49 |  | 6,04 |
| 198 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 101 | 3 216,51 |  | 5,87 |
| 199 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 119 | 6 433,03 |  | 11,79 |
| 200 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 129 | 3 216,51 |  | 4,31 |
| 201 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 131 | 3 216,51 |  | 4,30 |
| 202 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 7 | 3 233,03 |  | 5,39 |
| 203 | городской округ, г. Липецк, ул. Папина, д. 31А | 3 176,51 |  | 4,15 |
| 204 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 10 | 180,20 |  | 2,69 |
| 205 | городской округ, г. Липецк, ул. Катукова, д. 20 | 106,00 |  | 22,95 |
| 206 | городской округ, г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 28 | 732,40 |  | 10,66 |
| 207 | городской округ, г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 10 | 305,00 |  | 6,05 |
| 208 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 15 | 162,84 |  | 3,11 |
| 209 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 6 | 164,81 |  | 3,00 |
| 210 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 22 | 264,17 |  | 4,81 |
| 211 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23 | 187,88 |  | 3,47 |
| 212 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 24 | 292,32 |  | 5,35 |
| 213 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 26 | 101,37 |  | 1,83 |
| 214 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 5а | 113,52 |  | 2,28 |
| 215 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 27 | 89,21 |  | 1,83 |
| 216 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 28 | 89,21 |  | 1,84 |
| 217 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 29 | 154,00 |  | 3,07 |
| 218 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 9 | 90,48 |  | 2,28 |
| 219 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 15 | 264,00 |  | 4,72 |
| 220 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 17 | 178,10 |  | 4,79 |
| 221 | городской округ, г. Липецк, пер. Рудный, д. 4 | 248,40 |  | 4,83 |
| 222 | городской округ, г. Липецк, пер. Рудный, д. 11 | 137,10 |  | 2,99 |
| 223 | городской округ, г. Липецк, ул. Геологическая, д. 2 | 22,53 |  | 0,76 |
| 224 | городской округ, г. Липецк, ул. Краснозаводская, 4 | 45,00 |  | 2,23 |
| 225 | городской округ, г. Липецк, ул. Володи Бачурина, 17 | 75,90 |  | 1,71 |
| 226 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 97 | 83,13 |  | 3,92 |
| 227 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 99 | 82,71 |  | 3,44 |
| 228 | городской округ, г. Липецк, мкр. 9-й, д. 45 | 149,90 |  | 4,04 |
| 229 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 20а | 104,17 |  | 2,54 |
| 230 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 18 | 223,78 |  | 7,21 |
| 231 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 3 | 104,86 |  | 3,22 |
| 232 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 87 | 884,05 |  | 21,06 |
| 233 | городской округ, г. Липецк, ул. Звездная, д. 11 | 398,00 |  | 12,08 |
| 234 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 16 | 159,20 |  | 4,94 |
| 235 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 18 | 159,20 |  | 4,98 |
| 236 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/2 | 79,60 |  | 2,24 |
| 237 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/3 | 79,60 |  | 2,28 |
| 238 | городской округ, г. Липецк, мкр. 9-й, д. 1 | 313,60 |  | 12,42 |
| 239 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 13 | 78,40 |  | 5,57 |
| 240 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 26 | 78,40 |  | 2,78 |
| 241 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 27 | 156,80 |  | 5,25 |
| 242 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 29 | 156,80 |  | 5,27 |
| 243 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 20 | 156,80 |  | 6,30 |
| 244 | городской округ, г. Липецк, ул. Звездная, д. 13/2 | 398,00 |  | 12,11 |
| 245 | городской округ, г. Липецк, ул. Звездная, д. 13 | 398,00 |  | 11,64 |
| 246 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 137 | 477,60 |  | 15,22 |
| 247 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 143 | 238,80 |  | 8,89 |
| 248 | городской округ, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 38 | 313,60 |  | 11,26 |
| 249 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 57 | 105,18 |  | 1,04 |
| 250 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 89 | 180,90 |  | 1,67 |
| 251 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 11а | 360,25 |  | 3,46 |
| 252 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 9а | 220,00 |  | 3,29 |
| 253 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 39 | 220,04 |  | 2,15 |
| 254 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 41 | 220,00 |  | 2,14 |
| 255 | городской округ, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 21 | 341,77 |  | 3,96 |
| 256 | городской округ, г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 5 | 245,49 |  | 2,98 |
| 257 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 47 | 199,44 |  | 2,17 |
| 258 | городской округ, г. Липецк, ул. Титова, д. 4 | 264,00 |  | 3,96 |
| 259 | городской округ, г. Липецк, ул. Ильича, д. 12 | 240,47 |  | 3,29 |
| 260 | городской округ, г. Липецк, проезд Боевой д.34 | 679,88 |  | 5,50 |
| 261 | городской округ, г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 15 | 11 657,94 |  | 8,20 |
| 262 | городской округ, г. Липецк, ул. Качалова, д. 3 | 154,60 |  | 8,90 |
| Итого по Липецкий район: |  | 2 173,72 | 7 | 5,82 |
| 263 | Боринский сельсовет, с.Боринское, ул. К.Маркса, д. 2 | 758,44 |  | 0,41 |
| 264 | Боринский сельсовет, с.Боринское, ул. К.Маркса, д. 2а | 934,26 |  | 0,43 |
| 265 | Новодмитриевский сельсовет, с. Новодмитриевка, ул. Советская, д. 94 | 358,25 |  | 0,35 |
| 266 | Кузьмино-Отвержский сельсовет, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 5 | 50,00 |  | 1,96 |
| 267 | Кузьмино-Отвержский сельсовет, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 7 | 50,00 |  | 2,04 |
| 268 | Новодеревенский сельсовет, д.Новая Деревня, ул. Первомайская , д. 4 | 11,02 |  | 0,31 |
| 269 | Новодеревенский сельсовет, д.Новая Деревня, ул. Первомайская , д. 5 | 11,75 |  | 0,33 |
| Итого по Становлянский район: |  | 4 361,37 | 6 | 3,31 |
| 270 | Становлянский сельсовет, пос. Дружба, д. 1 | 1 048,54 |  | 0,64 |
| 271 | Становлянский сельсовет, пос. Дружба, д. 2 | 1 060,78 |  | 0,63 |
| 272 | Становлянский сельсовет, пос. Дружба, д. 3 | 1 093,18 |  | 0,62 |
| 273 | Становлянский сельсовет, пос. Дружба, д. 4 | 1 089,88 |  | 0,63 |
| 274 | Становлянский сельсовет, с. Становое, ул. Советская, д. 22 | 32,00 |  | 0,38 |
| 275 | Становлянский сельсовет, с. Становое, ул. Механизаторов, д. 13 | 37,00 |  | 0,40 |
| Итого по Тербунский район: |  | 1 635,59 | 7 | 4,68 |
| 276 | Тербунский сельсовет, с.Тербуны, ул. Дорожная, д. 13 | 460,32 |  | 0,45 |
| 277 | Тербунский сельсовет, с.Тербуны, ул. Колхозная, д. 1 | 792,21 |  | 0,79 |
| 278 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Коммунальная, д. 20 | 23,40 |  | 0,37 |
| 279 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Колхозная, д. 3 | 96,95 |  | 0,77 |
| 280 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Колхозная, д. 5 | 98,00 |  | 0,77 |
| 281 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Красноармейская, д. 5 | 84,71 |  | 0,77 |
| 282 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Красноармейская, д. 3 | 80,00 |  | 0,76 |
| Итого по Усманский район: |  | 2 514,99 | 12 | 5,74 |
| 283 | городское поселение г. Усмань, ул. Пролетарская, д. 6 | 1 529,88 |  | 0,58 |
| 284 | Октябрьский сельсовет, с.Октябрьское, пр-кт Революции, д. 105 | 455,12 |  | 0,32 |
| 285 | городское поселение г. Усмань, ул. Терешковой, д. 7 | 42,29 |  | 0,85 |
| 286 | городское поселение г. Усмань, ул. Революционная, д. 16а | 40,06 |  | 0,34 |
| 287 | городское поселение г. Усмань, ул. Гоголя, д. 19 | 40,13 |  | 0,35 |
| 288 | городское поселение г. Усмань, ул. Гоголя, д. 21 | 40,13 |  | 0,35 |
| 289 | Девицкий сельсовет, с. Новоуглянка, ул. Дзержинского, д. 1 | 84,12 |  | 0,52 |
| 290 | Девицкий сельсовет, с. Новоуглянка, ул. Дзержинского, д. 13 | 65,59 |  | 0,39 |
| 291 | Дрязгинский сельсовет, ж/д ст. Дрязги, ул. Центральная, д. 4 | 31,41 |  | 0,40 |
| 292 | Дрязгинский сельсовет, ж/д ст. Дрязги, ул. Центральная, д. 7 | 27,20 |  | 0,34 |
| 293 | Сторожевский сельсовет, п. Свх Ударник, ул. Молодежная, д. 1 | 30,00 |  | 0,39 |
| 294 | Пригородный сельсовет, с. Пригородка, ул. Юбилейная, д. 6 | 129,07 |  | 0,91 |
| Итого по Хлевенский район: |  | 2 672,61 | 5 | 2,09 |
| 295 | Хлевенский сельсовет, с.Хлевное, ул. Свободы, д. 2 | 1 212,22 |  | 0,44 |
| 296 | Хлевенский сельсовет, с.Хлевное, ул. Юбилейная, д. 5 | 1 339,56 |  | 0,45 |
| 297 | Хлевенский сельсовет, с. Хлевное, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 60,89 |  | 0,54 |
| 298 | Синдякинский сельсовет, с. Синдякино, ул. Речная, д. 2 | 35,65 |  | 0,25 |
| 299 | Конь-Колодезский сельсовет, с.Конь-Колодезь, ул. Берёзовая Аллея , д. 13 | 24,30 |  | 0,41 |
| Итого по Чаплыгинский район: |  | 3 914,59 | 9 | 3,84 |
| 300 | городское поселение г.Чаплыгин, ул. Ломоносова, д. 27 | 1 145,15 |  | 0,42 |
| 301 | городское поселение г.Чаплыгин, ул. Московская, д. 7 | 837,32 |  | 0,40 |
| 302 | городское поселение г.Чаплыгин, ул. Московская, д. 9 | 808,83 |  | 0,40 |
| 303 | городское поселение г.Чаплыгин, ул. Московская, д. 11 | 925,06 |  | 0,40 |
| 304 | городское поселение, г.Чаплыгин, ул. Советская, д.5 | 69,69 |  | 0,86 |
| 305 | городское поселение, г.Чаплыгин, пл. Советская, д. 15 | 32,84 |  | 0,34 |
| 306 | городское поселение, г.Чаплыгин, ул. Тельмана, д. 6 | 22,76 |  | 0,26 |
| 307 | городское поселение, г.Чаплыгин, ул. Индустриальная, д. 11 | 60,20 |  | 0,47 |
| 308 | городское поселение, г.Чаплыгин, ул. М. Горького, д. 13 | 12,74 |  | 0,29 |